## 1. недеља   30.04 – 06.05 — Login / Register sistem i infrastruktura

- Израда екрана за пријаву (Login): форма са пољима за корисничко име и лозинку, хеш-заштита лозинке (SimpleHash), порука о грешци при погрешним подацима.

- Израда екрана за регистрацију (Register): форма за креирање новог налога техничара, чување у табели KORISNIK_ODR (Firebird Embedded).

- Навигација између Login и Register екрана (дугмад btnGoRegister / btnBackToLogin).

- Подешавање Firebird Embedded базе: аутоматско креирање фолдера Baza\ и фајла ODRZAVANJE.FDB поред .exe, без потребе за сервером.

- Креирање свих табела базе при покретању ако не постоје: BAZEN, OPREMA, MERENJE_VODE, RADNI_NALOG, MATERIJAL, POTROSNJA, KORISNIK_ODR.

- Уметање почетних тест-података (базени, опрема, материјали, прво мерење).

## 2. недеља   07.05 – 13.05 — Dashboard – централни екран и аларми

- Израда главног Dashboard екрана (tiDashboard) са приказом критичних аларми из табеле MERENJE_VODE (поље MV_ALARM = 'Y').

- Приказ броја активних радних налога статуса 'Otvoren' и 'U radu' на Dashboard-у.

- Приказ карица аларма (AddAlarmCard) са текстом упозорења и именом базена.

- Дугме за освежавање Dashboard-а (btnRefreshDash) које поново учитава податке из базе.

- Аватар дугме (btnAvatarDash) за брз приступ профилу техничара са Dashboard-а.

- Навигациона трака (NavBar) са иконама за прелазак између свих главних екрана.

## 3. недеља   14.05 – 20.05 — Дигитални дневник мерења воде

- Израда листе мерења (tiMerenje): груписање по базенима, приказ карица мерења (AddMerenjeCard) са датумом, pH, хлором и температуром.

- Форма за ново мерење (tiMerenjeForm): падајући мени за избор базена, поља за унос pH, Cl и температуре са граничним вредностима (pH: 7.0–7.6, Cl: 0.5–1.5 mg/l).

- Визуелно упозорење (црвена боја поља) када је унета вредност ван прописаних граница; аутоматско постављање MV_ALARM = 'Y' у бази.

- Детаљни преглед мерења (tiMerenjeDetail): екран са свим параметрима одабраног мерења и напоменом.

- Чување мерења у табелу MERENJE_VODE са временском ознаком и именом техничара.

## 4. недеља   21.05 – 27.05 — Радни налози – тикетинг систем

- Израда листе радних налога (tiNalozi): приказ карица (AddNalogCard) са типом, описом, статусом, приоритетом и датумом отварања.

- Филтер налога по статусу (cmbNalogFilter): Сви / Отворени / У раду / Затворени.

- Форма за нови радни налог (tiNalogForm): падајући менији за избор базена и опреме, тип налога (Хитно / Превентивно / Редовно), опис проблема, приоритет.

- Додавање фотографије квара при отварању налога (btnAddFotoNalogNew): слика се чува у базу као BLOB (RN_FOTO_OTVAR_BLOB).

- Детаљни преглед налога (tiNalogDetail): приказ свих података налога, листа утрошеног материјала, фотографије отварања и затварања.

- Затварање налога (btnZatvoriNalog): форма за унос описа поправке, обавезно додавање фотографије решеног стања (RN_FOTO_ZATVR_BLOB), промена статуса у 'Zatvoren'.

## 5. недеља   28.05 – 03.06 — Опрема – евиденција и статус

- Израда екрана са листом опреме (tiOprema): приказ карица (AddOpremaCard) са називом, типом, статусом, моделом, серијским бројем и датумом набавке.

- Форма за нову опрему (tiOpremaForm): поља за назив, тип, модел, серијски број, везивање за базен, датум набавке и напомену.

- Евиденција у табели OPREMA са статусима: Активна / Неисправна / Сервис.

- Повезивање опреме са радним налозима (RN_OPREMA_ID): избор опреме из падајућег менија при отварању налога (LoadOpremaCombo).

- Уређивање постојеће опреме: промена статуса и ажурирање података.

## 6. недеља   04.06 – 10.06 — Магацин – зaliхе и задуживање материјала

- Израда екрана магацина (tiMagacin): листа карица материјала (AddMatCard) са називом, типом, јединицом мере и тренутним стањем залиха.

- Визуелни аларм за низак ниво залиха: истицање материјала код којих је MAT_ZALIHA ≤ MAT_MIN_ZAL.

- Форма за нови материјал (tiMatForm): поља за назив, тип, јединицу мере, тренутну количину и минималну залиху.

- Задуживање материјала на радни налог (btnDodajDelNalogu): дијалог за избор материјала и унос количине, запис у табелу POTROSNJA.

- Аутоматско умањење залиха у табели MATERIJAL при задуживању; приказ утрошеног материјала у детаљу налога (RefreshNalogDelovi).

## 7. недеља   11.06 – 17.06 — Профил техничара, финално тестирање и предаја

- Израда екрана профила (tiProfil): приказ корисничког имена, улоге и могућност додавања/измене фотографије профила (btnProfilFoto), чување у KO_FOTO BLOB поље.

- Одјава из апликације (btnLogout): враћање на Login екран уз брисање тренутне сесије.

- Целовито тестирање свих модула: Login, Dashboard, Мерења, Налози, Опрема, Магацин, Профил.

- Верификација рада на таргет хардверу: Windows 10/11 таблет без инсталације сервера (Firebird Embedded, portable .exe).

- Провера миграцијских скрипти: додавање BLOB колона за фотографије и KO_ULOGA поља ако стара база постоји.

- Обука техничког особља и предаја документације управи аква-центра.